**РЕШЕНИЕ**

**заседания комиссии по вопросам экологии, ЖКХ, развития городской среды, сельских территорий и АПК Общественной палаты Липецкой области по вопросу: «О строительстве и модернизации муниципальных очистных сооружений ЖКХ на территории Липецкой области»**

**27 октября 2021 г.**

Заслушав и обсудив информацию Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора, управлений экологии и природных ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области, администраций городов Елец, Липецк и Усмань, членов Общественной палаты Липецкой области, комиссия отмечает следующее.

Использование воды на хозяйственно-бытовом уровне приводит к её загрязнению и обогащению различными элементами. Чтобы загрязненная вода вернулась в природу, её экосистемы, необходимо провести качественную очистку до соответствующих норм предельно-допустимых концентраций (ПДК). Это возможно через систему очистных сооружений, представляющих набор технологического оборудования, позволяющего очистить сточные воды до установленных нормативных показателей.

Согласно официальным данным, в настоящее время в муниципальных образованиях Липецкой области функционирует 15 очистных сооружений отводящих сточных вод от населения, входящие в состав ОГУП «Липецкоблводоканал» до момента его реорганизации (01.07.2021 г.), а также ООО «Водоканал» г. Грязи, МУП «Липецкая станция аэрации», ОГУП «Елецводоканал».

В ходе надзорных мероприятий, проводимыми Центрально-Чернозёмным межрегиональным управлением Росприроднадзора, в отношении вышеуказанных хозяйствующих субъектов регулярно устанавливаются превышения ПДК загрязняющих веществ в сточных водах. Так, выявлены факты сброса сточных вод с очистных сооружений ОГУП «Липецкоблводоканал» (до момента реорганизации – 01.07.2021 г.) с превышением нормативов ПДК загрязняющих веществ в городах Лебедянь, Чаплыгин, Данков, Усмань. В отношении юридического и должностных лиц возбуждено свыше 90 административных дел, наложено штрафов на общую сумму свыше 4,5 млн. рублей, предъявлено 5 ущербов на сумму 214 782 009 рублей.

По результатам проведения внеплановой выездной проверки по вопросу загрязнения р. Усмань в отношении ОГУП «Липецкоблводоканал» выявлено 17 нарушений в области охраны окружающей среды и в области охраны и использования водных объектов, возбуждено 10 административных дел на юридическое и должностные лица. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 702,5 тыс. рублей. Вред, причиненный водному объекту р. Усмань, оценивается в размере 4 131 201 тыс. рублей.

При эксплуатации очистных сооружений аналогичные нарушения выявляются у ООО «Водоканал» г. Грязи, МУП «Липецкая станция аэрации», ОГУП «Елецводоканал».

В числе причин отмечается, прежде всего, неэффективная работа очистных сооружений, которая объясняется технической изношенностью оборудования, устаревшей технологией очистки сточных вод, не обеспечивающей очистку сточных вод до предусмотренных нормативов.

Несмотря на то, что ст.23.1. Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предусматривает определенный механизм регулирования, обеспечивающий выполнение установленных нормативов допустимых сбросов с эксплуатируемых очистных сооружений, к сожалению, не все ранее указанные хозяйствующие субъекты в регионе готовы его реализовать. На сегодня согласованный План снижения сбросов имеется только у ОГУП «Елецводоканал» от 30.04.2021 г., на основании которого Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора выдано разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) в пределах установленных лимитов от 21.06.2021 г.

В настоящее время разрабатывается федеральный проект по оздоровлению бассейна реки Дон. В связи с этим, принимая во внимание необходимость реконструкции действующих очистных сооружений с учетом возможности подключения новых предприятий, администрация Липецкой области направила предложение в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации по включению в план мероприятий по модернизации следующих объектов:

* «Строительно-монтажные работы по реконструкции биологических очистных сооружений г. Лебедянь»;
* «Строительно-монтажные работы по реконструкции биологических очистных сооружений г. Данков»;
* «Система водоотведения города Задонска со строительством очистных сооружений производительностью 1500 м 3/сут.»;
* «Очистные сооружения системы водоотведения г. Ельца»;
* «Строительство системы водоотведения в с. Хлевное Хлевенского района Липецкой области».

Финансирование на данные объекты на 2021 год не предусмотрено.

По итогам принятия федерального проекта «Дон» к финансированию с 2022 года планируется строительство объектов: «Очистные сооружения системы водоотведения г. Ельца» стоимостью 3 755,00 млн. руб. и «Система водоотведения города Задонска со строительством очистных сооружений производительностью 1500 м 3/сут.» стоимостью 500,00 млн. руб.

На протяжении ряда лет жители города Липецка обращаются в различные структуры государственной власти на некачественную работу системы очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации».

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках национального проекта «Чистый воздух» 28.12.2018 г. утвержден «Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Липецка» (№ 11019п-П6). В указанный План включен объект: «Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации» в составе подобъектов:

* «Участок механической очистки МУП «ЛиСА». Система газоочистки выбросов от здания решеток с приёмной камерой и приёмных камер. Предварительная грубая очистка сточных вод»;
* «Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Системы аэрации и перемешивания аэротенков нитри-денитрификаторов № 1-4»;
* «Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Автоматизированная система подачи воздуха на аэротенки нитри-денитрификаторах № 1-4»;
* «Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Строительство участка трубопровода выпуска очищенных сточных вод с устройством узлов учёта»;
* «Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод».

На данном этапе предусмотрено проектирование мероприятий по укрытию приемных камер, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ (дурнопахнущих веществ); системы газоочистки выбросов от здания решеток с приёмной камерой; строительство комплекса по переработке осадка сточных вод с применением современного оборудования обезвоживания осадка и последующей его термической сушкой и термоутилизацией, что позволит уменьшить образование осадка с 90 тыс. тонн до 5 – 7 тыс. тонн, получив при этом продукт, который можно использовать в различных отраслях экономики; мероприятия по улучшению работы биологической очистки.

На реализацию работ по разработке проектно-сметной документации бюджетом городом Липецка было предусмотрено 70 млн. руб. Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на сумму 64,4 млн. руб. между МКУ «Управление строительства города Липецка» и Акционерным обществом «Инжпроектсервис» г. Москва. Сроки исполнения 16.04.2021 – 10.04.2022.

По состоянию на 30.09.2021 выполнены работы по технологическому аудиту, технико-экономическому сравнению вариантов, инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно**-**экологическим изысканиям, обследованиям сооружений, разработаны разделы ПЗ проектной документации, оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), предоставлен укрупненный сметный расчет. Работы выполняются в соответствии с графиком.

На этапе выполнения строительно-монтажных работ (СМР) будет решена задача по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Липецке по объектам МУП «ЛиСА», к 2024 году планируется снижение совокупного объема предельно допустимых выбросов (ДПВ) на 7,3 % (на 14,2 т/год, согласно расчету ООО «РосЭко»). По данным последней инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ, валовый выброс предприятия составляет 176 т/год.

Для выполнения строительно-монтажных работ планируется на условиях софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации привлечь средства бюджета Российской Федерации. Сроки реализации мероприятия: I этап (Разработка ПСД) 2021 – 2022 гг.; II этап (Выполнение СМР) 2022 – 2024 гг.

На основании вышеизложенного комиссия **РЕШИЛА:**

**1. Информацию** о строительстве и модернизации муниципальных очистных сооружений ЖКХ на территории Липецкой области **принять к сведению.**

**2.** Обратиться в совет Общественной палаты Липецкой области с предложением **РЕКОМЕНДОВАТЬ:**

**2.1. Липецкому областному Совету депутатов** при корректировке бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годыпредусмотреть дополнительный объем бюджетных ассигнований на строительство и модернизацию муниципальных очистных сооружений ЖКХ на территории Липецкой области.

**2.2. Администрации Липецкой области:**

- содействовать строительству и модернизации муниципальных очистных сооружений ЖКХ на территории региона;

- принять исчерпывающие меры для модернизации очистных сооружений МУП «ЛиСА» в рамках выполнения Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Липецка.

**2.3. Контрольно-надзорным органам Липецкой области** усилить контроль за работой муниципальных очистных сооружений ЖКХ на территории Липецкой области.

**2.4. Главам муниципальных образований региона** уделять особое внимание вопросам строительства и модернизации муниципальных очистных сооружений ЖКХ в целях экологически устойчивого развития территории.

**2.5. Организациям, осуществляющим эксплуатацию муниципальных (областных) очистных сооружений:**

- разработать и внедрить планы природоохранных мероприятий, позволяющие уменьшить показатели массы сбрасываемых загрязняющих веществ и обеспечить применение понижающих коэффициентов при внесении платежей за негативное воздействие на окружающую среду;

- обеспечить разработку нормативов допустимых сбросов (НДС) с целью установления нормативов состава сточных вод в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.

**2.6. Общественным палатам муниципальных образований** **Липецкой области** обратить внимание на работу муниципальных очистных сооружений ЖКХ в рамках общественного контроля.

Председатель комиссии по вопросам

экологии, ЖКХ, развития городской среды,

сельских территорий и АПК

Общественной палаты Липецкой области Н.В. Пешкова